## Slide 1: Agile
Agile является общим подходом к разработке программного обеспечения, который включает в себя итеративное и инкрементное создание продукта. Он основывается на принципах гибкости, где команда разработчиков работает в тесном сотрудничестве с заказчиком, стремясь доставить ценное программное обеспечение в сжатые сроки.

## Slide 2: Scrum:
Scrum является одним из самых популярных фреймворков Agile. Он представляет собой итеративную и инкрементальную модель разработки, основанную на принципах самоорганизации и коллективной ответственности. Scrum включает в себя роли (продуктовый владелец, scrum-мастер, команда разработчиков), события (спринты, планирование, обзор и заседание успеха) и артефакты (бэклог продукта, спринт бэклог, инкремент).

## Slide 3: Lean
Lean разработка программного обеспечения основана на философии Lean Manufacturing, призванной устранить мусор и улучшить процесс создания продукта. Он стремится создать максимальную ценность для клиента, минимизируя потери и избытки. Lean разработка призывает к непрерывному совершенствованию, кураторству и эффективному управлению ресурсами.

## Slide 4: Kanban
Kanban – это метод управления рабочим процессом, который позволяет визуализировать работу, ограничивать количество одновременных активностей и обеспечивать непрерывное движение процесса. В Kanban задачи отображаются на доске, где каждая колонка представляет состояние работы (например, "в ожидании", "в процессе" и "готово"). Канбан широко используется для управления продуктивностью команд, позволяя им видеть свой рабочий процесс и оптимизировать его.

## Slide 5: XP (Extreme Programming)
XP представляет собой подход к разработке программного обеспечения, который подчеркивает частое выкладывание кода, тестирование, парное программирование и постоянное улучшение. Он стремится создать гибкую и адаптивную систему разработки, которая может быстро реагировать на изменения требований заказчика и обеспечить высокое качество продукта.

## Slide 6: Crystal
Crystal – это семейство методологий разработки программного обеспечения, разработанных Алистэром Коберном. Crystal подчеркивает важность применения методологии, соответствующей размеру и сложности проекта. В рамках каждой методологии Crystal определены роли, процессы и принципы, которые помогают управлять проектом и достичь целей.

## Slide 7: FDD (Feature Driven Development)
FDD ориентирован на обеспечение результата на основе создания набора функциональных возможностей (фич). Он разделяет разработку на четкие этапы, включая создание общего моделирования объектов, составление подробных планов, разработку построителей функций и тестирование.